Projeto de Interfaces para Dispositivos Móveis – T02
Universidade Federal do Ceará – Campus Quixadá
Design Digital – 2020.2
Prof.: Jefferson de Carvalho Silva

Introdução

Este documento visa guiar a construção do projeto final da disciplina de Projeto de Interfaces para Dispositivos Móveis. Através dele o aluno/equipe saberá quais “entregáveis” deverão ser implementados ao decorrer do curso.

1 – A Escolha do tema (23/11/2020 - 14/12/2020)

Nesta fase, a equipe deve decidir qual será o tema do trabalho, o protótipo da identidade visual e a principais funcionalidades. É importante ressaltar que não adianta tentar criar muitas funcionalidades pois o prazo para entrega do trabalho final é de apenas quatro meses (duração do semestre).

As sugestões de temas são diversas, geralmente relacionadas a realidade dos alunos:

- Um aplicativo para controle de animais abandonados com intuito de adoção;
- Um aplicativo para controle de focos de doenças como a dengue na sua cidade;
- Um aplicativo para controle de caronas na sua cidade;
- Um aplicativo de denúncia de quaisquer tipo;
- Um aplicativo de “gamificação”, envolvendo geolocalização;
- Um aplicativo de informações sobre o campus/cidade/disciplinas/professores/etc.;
- Um aplicativo envolvendo microtransações ou de vendas (brechó);
- Um aplicativo de rede social simples;
- Um aplicativo de avaliações de pontos turísticos/restaurantes/etc.;
- Dentre outros…

Apesar da gama de temas ser ampla, TODOS os aplicativos devem conter:

- Um sistema de login/logout, envolvendo algum servidor bem como recuperação de senha e outras questões de segurança;
- No mínimo cinco telas (não contando com as telas de login) com algum sistema de navegação;
- A identidade visual representada por imagens, cores (CSS);
- Conexão com algum sistema de banco de dados (relacional ou não relacional ou ambos);
- Upload de imagens/arquivos;
- Uso de alguma API externa (Google, Facebook, Twitter, etc.)

2 – A Aplicação sem funcionalidades (14/12/2020 - 11/01/2021)

Nesta fase deve-se criar:

- Apenas as telas, com as devidas informações (por exemplo, na tela de login, usar os campos login e senha);
- Navegação entre as telas (por exemplo, ao clicar em “SUBMETER” na tela de login, enviar o usuário para as telas do sistema);
  NÃO é necessário implementar as funcionalidades internas dos componentes (por exemplo, o login não checa senha e usuário, ele apenas redireciona para as telas do sistema).
  É interessante já estar com identidade visual do sistema 50% pronto ou totalmente finalizada, pois as próximas fases exigem a implementação das funcionalidades.

3 – A implementação das funcionalidades (11/01/2021 - 15/03/2021)

Nesta fase, deve-se fechar o escopo do projeto (definir quais serão todas as funcionalidades). Lembre-se que o escopo já inicia sua construção desde a ESCOLHA do tema.

Você deve então implementar:

1. A funcionalidade de login/logout por completo, indicando erros e permitindo apenas usuários logados o acesso ao sistema (usar o Firebase Auth).
2. As funcionalidades do seu TEMA, com acesso ao banco de dados (Firebase Storage).
3. Upload de arquivos (Firebase Databse).
4. Uso de APIs de terceiros (por exemplo, comentários usando o Facebook ou API do Google para mapas).

4 – Testes com o usuário final (15/03/2021 - 29/03/2021)

Nesta fase, deve-se testar a aplicação com o usuário final e colher resultados. Os resultados podem responder as seguintes questões:

- A aplicação é FÁCIL de usar?
- A aplicação cumpre com os objetivos?
- A aplicação apresentou algum bug durante a execução?
- A aplicação tem uma interface agradável?
- Etc.

ATENÇÃO – O tema e as funcionalidades devem ser APROVADAS pelo professor antes de passar para fase 2 (interface). Por isso é importante decidir o escopo do projeto logo no início.